Plano de Testes

Gado Development
Cliente: Academia Rei do Gado

Projeto: Gerenciador de academia RDG

Versão: 1.0

Equipe:
Thiago Azevedo da Mota
Leonardo Antônio Almeida de Souza

Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
30/06/2019	<1.0>	Release Inicial	Thiago Azevedo da Mota, Leonardo Antônio Almeida de Souza

Índice

# Introdução
## Objetivos
O documento do Plano de Testes do software RDG (Gerenciador da Academia Rei do Gado) tem como objetivo listar os Requisitos que serão testados recomendando e descrevendo as estratégias a serem empregadas nesses testes. Este documento também identifica os recursos necessários e disponibiliza uma estimativa dos esforços de teste.
## O Sistema de Gerenciamento da Academia Rei Do Gado
Este projeto tem como objetivo criar uma ferramenta capaz de gerenciar toda a parte física de uma academia em um ambiente online, dispondo de todas as funcionalidades básicas de uma academia, tais como, para o aluno, visualizar ficha de treino, visualizar dietas, visualizar avaliações físicas etc. Para isso, será criado um banco de dados que possibilitará armazenar informações de todos os clientes e funcionários da academia, visando a melhor integração com os mesmos.
## Escopo
O Sistemea de Gerenciamento da Academia Rei do Gado deverá ser submetido a testes de unidade, integração, sistema e aceitação.
Os testes de unidade avaliarão isoladamente o banco de dados, a interface gráfica, e todos os outros componentes do projeto.
Os testes de integração testam os componentes, previamente testados isoladamente, acoplados. O objetivo é identificar possíveis falhas nos acoplamentos.
Os testes de sistema avaliarão o funcionamento e o desempenho do sistema como um todo, verificando a eficácia e segurança, alem da compatibilidade e integração do software em diferentes ambientes.
Os testes de aceitação apresentarão o produto final para o usuário para validação e últimos ajustes.
Para realizar os testes serão utilizadas máquinas com as configurações mais próximas o possível das máquinas que serão utilizadas no ambiente da academia, tentando assim, simular o ambiente final em que o programa será executado.

# REQUISITOS A TESTAR
## Teste do Banco de Dados

- Verifique se as informações sobre funcionários e clientes podem ser inseridas ou modificadas do Banco de Dados
- Verifique se as informações obtidas no Banco de Dados consistem com as informações reais sobre clientes e funcionários.
Verifique que as informações cadastradas possam ser consultadas.
## Teste Funcional
- Verifique que qualquer usuário cadastrado possa acessar o sistema através de um usuário e e senha.
- Verifique se o nível de acesso as funcionalidades do sistema a cada tipo de usuário está correto(nutricionista, cliente etc)
## Teste do Ciclo de Negócios
- Verifique se os relatórios estão sendo gerados corretamente.
- Verifique se o tratamento de exceções está correto
- Verifique se os campos obrigatórios estão sendo preenchidos em cada formulário(javascript)
- Verifique se os campos estão sendo preenchidos com informações no formato correto em cada formulário
## Teste da Interface do Usuário
- Verifique se cada tela de interface gráfica pode ser facilmente entendida e utilizada.
- Verifique que se os relatórios são apresentados corretamente na tela.
- Verifique se os formulários de cadastro e edição estão pegando os dados inseridos pelo usuário corretamente(CRUD)
## Perfil da Performance
- Verifique o tempo de resposta de consultar/inserção/edição no banco de dados(requisições http)
- Verifique o tempo de resposta da troca de informações entre servidor e terminais(requisições http)

## Teste de Carga
- Verificar a resposta do sistema com 5 usuários.
- Verificar a resposta do sistema com 10 usuários.
- Verificar a resposta do sistema com 20 usuários.
- Verificar a resposta do sistema com 30 usuários.
- Verificar a resposta do sistema com 40 usuários.
- Verificar a resposta do sistema com 50 usuários.
## Teste de Stress
- Verifique como o sistema se comporta em situações onde são realizados várias operações (inserir/editar/remover) simultâneas no banco de dados, como por exemplo, vários clientes fazendo check-in ao mesmo tempo.
- Verifique como o sistema se comporta em situações onde há pouca memória RAM disponível e/ou pouca memória em disco.
## Teste de Segurança e de Controle de Acesso
Verificar que apenas usuários cadastrados podem acessar informações e funcionalidades do sistema.
- Verificar que somente o gerente tem acesso a cadastrar/editar/remover e consultar equipamentos e funcionários.
- Verificar que somente o nutricionista tem acesso a cadastrar/editar/remover e consultar dietas(listagem completa).
- Verificar que somente o atendente tem acesso a cadastrar/editar/remover/liberar/bloquear /liberar e fazer agendamento de avaliação física e dieta para alunos
- Verificar que somente o aluno tem acesso a realizar check-in, possuir dietas, avaliações físicas e fichas de treino.
## Teste de Falha/Recuperação
Nenhum.
## Teste de “Instalação”
- Verifique que a instalação do sistema ocorre normalmente em todas as máquinas que possuam os requisitos mínimos (navegador com suporte a HTML5, CSS3, Javascript e suporte a requisições de dados utilizando PHP)
- Verifique que a ferramenta possa ser utilizada em diferentes ambientes (ex: Windows 10 ou Debian)
- Verifique que a atualização dos dados no servidor se reflete em todas as sessões ativas.
# Estratégia de Teste
## Tipos de Teste
### Teste de Integridade de Dados e do Banco de Dados

Objetivo do Teste:	Garantir que o acesso ao banco de dados funciona adequadamente e sem inconsistência dos dados.
Técnica:	Invocar cada método de acesso ao banco de dados, alimentando cada um com dados válidos e inválidos. / Inspecionar o banco de dados e verificar se os dados nas tabelas estão de acordo com as ações realizadas
Critério de Finalização:	Todos os métodos e processos de acesso à base de dados funcionam como projetados e sem nenhuma corrupção de dados.
Considerações Especiais:	O teste pode necessitar de um ambiente de desenvolvimento ou interfaces SGBD para inserir ou modificar os dados diretamente na base de dados (PHPMyadmin) / Processos devem ser invocados manualmente

### Teste de Função

Objetivo do Teste:	Garantir que as funcionalidades do sistema, especificadas nos casos de usos estão gerando os resultados esperados.
Técnica:	Executar cada caso de uso funcional através de seu fluxo principal e secundário, usando dados válidos e inválidos, para verificar o seguinte: / Os resultados esperados ocorrem quando dados válidos são usados. / As mensagens de erro ou aviso apropriadas são exibidas quando dados inválidos são usados. / Cada regra de negócio é aplicada apropriadamente.
Critério de Finalização:	Todos os testes planejados foram executados. / Todos os defeitos identificados foram tratados.
Considerações Especiais:	Nenhum

### Teste da Interface do Usuário

Objetivo do Teste:	Verificar se a navegação através dos alvos de teste reflete as funções e os requisitos do negócio apropriadamente. / Objetos e características da janela, tais como menus, tamanho, posição, estado e foco conformam-se aos padrões (responsividade)
Técnica:	Criar ou modificar os testes para cada janela para verificar a navegação e os estados de objeto apropriados para cada janela e objetos da aplicação. / Observar grupos de usuários usando a interface, analisando a taxa de aprendizado dos mesmos com o sistema e a aceitação da interface pelos usuários.
Critério de Finalização:	É verificado que cada janela permanece consistente com a versão de comparação ou dentro de padrões aceitáveis. / É verificado que o usuário consegue usar a interface sem precisar de treinamento e a considera agradável.

### Teste de Performance

Objetivo do Teste:	Verificar os comportamentos do sistema em relação à sua performance sob as seguintes condições: / Carga de trabalho normal prevista / Carga de trabalho no pior caso prevista
Técnica:	Usar Procedimentos de Teste desenvolvidos para Teste da Função e Ciclo de Negócio. / Scripts devem ser rodados em uma máquina (melhor caso para comparar um único usuário, uma única transação) e ser repetidas com múltiplos clientes (virtual ou real, ver Considerações Especiais abaixo) com JMeter.
Critério de Finalização:	Único usuário ou transação: finalização com sucesso sem nenhuma falha e dentro do tempo especificado / Múltiplos usuários ou transações: finalização bem-sucedida sem qualquer falha e dentro do tempo especificado.
Considerações Especiais:	Um teste abrangente de performance inclui ter uma carga de trabalho no servidor. / Há vários métodos que podem ser usados para executar isso, incluindo: / “Direcionar transações” diretamente para o servidor, usualmente na forma de chamadas SQL. / Criar carga de usuário “virtual” para simular muitos clientes, normalmente várias centenas. Ferramentas de Emulação de Terminal Remoto (RTE) são usadas para atingir essa carga. Essa técnica também pode ser usada para carregar uma rede com “tráfego”. / Usar múltiplos clientes físicos, cada um rodando scripts de teste para gerar uma carga no sistema. / O teste de performance deve ser executado em uma máquina dedicada ou em um tempo dedicado. Isso permite controle total e mensuração precisa. / As bases de dados usadas para o Teste de Performance devem ser ou do tamanho real ou proporcionalmente iguais.

### Teste de Carga

Objetivo do Teste:	Verificar o funcionamento do sistema sobrecarregado.
Técnica:	Usar testes desenvolvidos para o Teste do Ciclo de Negócio ou Função, aumentando o tamanho da carga de dados inseridos e verificados no servidor, ate encontrar o limite de funcionamento do servidor. Verificando a seguir a compatibilidade dos dados e as regras de negócios.
Critério de Finalização:	Uma sobrecarga possível para o ambiente para o qual o ambiente está sendo desenvolvido deve ser suportada corretamente e sem comprometer a eficiência do sistema.

### Teste de Segurança e Controle de Acesso

Objetivo do Teste:	Verificar que apenas aqueles usuários com acesso ao sistema e aplicações têm permissão de acessá-los. Este usuário pode acessar apenas aquelas funções ou dados para os quais o seu tipo de usuário tem permissão.
Técnica:	Segurança do Nível de Aplicação: Identifique e liste cada tipo de usuário e as funções ou dados para os quais cada tipo tem permissão. / Crie testes para cada tipo de usuário e verifique cada permissão criando transações específicas para cada tipo de usuário. / Modifique o tipo de usuário e repita os testes para os mesmos usuários. Em cada caso, verifique que funções ou dados adicionais estão corretamente disponíveis ou negados. / Acesso de Nível de Sistema: Ver Considerações Especiais abaixo.
Critério de Finalização:	Para cada tipo de ator conhecido as funções ou dados apropriados estão disponíveis, e todas as transações funcionam como esperado e rodam nos Testes de Função anteriores.
Considerações Especiais:	O Acesso ao sistema deve ser revisado ou discutido com o administrador de rede ou de sistema apropriado. Esse teste pode não ser necessário já que ele pode ser uma função da administração da rede ou sistema.

### Teste de Instalação

Objetivo do Teste:	Verifique que os alvos de teste utilizam apropriadamente em cada configuração de hardware necessária sobre as seguintes condições: / Uma utilização, em uma nova máquina, que nunca fora anteriormente instalada. / Atualização, numa máquina onde o software já fora previamente instalado, para a mesma versão. / Atualização, numa máquina que já disponha do software instalado, de uma versão mais velha.
Técnica:	Começar ou executar a página.
Critério de Finalização:	As transações do software executam de forma bem sucedida, sem falha.
Considerações Especiais:	Saber antecipadamente quais transações do software devem ser selecionadas para abranger um teste de confiança de que a aplicação foi carregada de forma bem sucedida e que nenhum componente importante de software está faltando, como por exemplo um controle de sessões deficiente.

## Ferramentas
As seguintes ferramentas serão empregadas para esse projeto:

	Ferramenta
Gerenciamento de Teste	Testlink / Jmeter / WebLoad
Projeto de Teste	Rational Rose
Gerenciamento de Projeto	Gantt
Ferramentas do SGBD	phpMyAdmin

#
# Cronograma
ATIVIDADE	Início	Final
Planejamento de Testes	10/04/2019	15/04/2019
Projetar Testes	16/04/2019	30/04/2019
Implementar Testes	01/06/2009	20/06/2019
Execução de Testes	21/06/2009	30/06/2010
Avaliação de Testes	28/05/2009	01/06/2009